ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión íntegra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

| Fase: | Fase 0 - Onboarding y planificación |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | WAF Shield Cloud – Implementación de Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube |
| Equipo: | SN-2 |
| Tutor: | Carlos G. Rodriguez |
| Ciclo: | Ciclo 06 |
| Semana No.: | 1 Fecha (inicio - fin): 28 Septiembre al 4 de octubre |
| Rol: | Líder de Proyecto Jr. Y documentador jr |
| Nombre: | Julissa Girón |

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

| Campo | Registro de la semana |
| --- | --- |
| Integrantes presentes: | Julissa Girón, Edwin Gómez, Mauricio Grande, David Guzmán, Jhony Jiménez. |
| Roles activos | Líder de Proyecto Jr. y Documentador Jr.: Julissa Girón • Ingeniero de Seguridad Cloud Jr.: Mauricio Martínez • Ingeniero de Infraestructura Jr.: David Guzmán • Desarrollador Web Jr.: Jhony Jiménez • Analista QA / Seguridad Jr.: Edwin Gómez |
| Entregables objetivo | Repositorio GitHub creado, roles asignados, tablero de tareas en GitHub Projects y Plan de Recursos Tecnológicos completado. |
| Acuerdos clave | Creación de grupo oficial en WhatsApp para comunicación asincrónica. • Sesiones de sincronización por Google Meet. • Reuniones semanales fijas los días jueves (entre 7:00 p. m. y 8:00 p. m.). • Compromiso de consolidación de bitácoras individuales antes de cada fecha de corte oficial. |
| Riesgos iniciales | Posible demora en la formación de accesos al repositorio de Github y definición inicial de la infraestructura. • Indisponibilidad o falta de definición oportuna de recursos de infraestructura iniciales. |
| Estado general | En curso (Onboarding y configuración inicial completados). |

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

| Actividad | Descripción técnica | Responsable | Evidencia verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación y Onboarding | Convocatoria e incorporación de los 5 integrantes del grupo SN-2; confirmación de disponibilidad y asignación de roles iniciales | Julissa Girón | Captura de canal de comunicación para la reunion |
| Creación del Repositorio | Creación del repositorio WAF-Shield-Cloud en GitHub e invitación de colaboradores (integrantes y tutor) | Julissa Girón | URL del repositorio GitHub |
| Configuración del Tablero | Implementación del tablero de gestión GitHub con columnas Pendiente, En curso, En revisión, Completado. | Julissa Girón | Enlace al tablero de tareas |
| Definición de Canales y Calendario | Formación del grupo oficial de comunicación rápida y formalización del horario semanal de reuniones (jueves 7:00-8:00 PM) | Julissa Girón | Captura WhatsApp |

3. Herramientas y servicios utilizados

| Herramienta / servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Alojamiento del código fuente, documentación y control de versiones | Cuenta creada, repositorio inicial y 5 colaboradores agregados |
| GitHub Projects | Tablero visual Kanban para asignación y seguimiento del backlog de tareas | Columnas y tarjetas iniciales creadas por la líder |
| WhatsApp | Canal principal para comunicación asincrónica y coordinación rápida del equipo | Grupo oficial creado con los 5 integrantes |
| Google meet | Canal para realizar la reuniones | Enlaces programados para las reuniones. Con notificones por emdio de google calendar |

4. Problemas detectados y análisis

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Demora e incertidumbre inicial en la carga de tareas al tablero de GitHub Projects | Impide la verificación completa de accesos colaborativos en el día 1 | Retraso en elegir la herramienta para el backlog | Captura de pantalla de GitHub Projects |

5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminar de configurar el repositorio y GitHub Projects | Retraso en colocar las actividades en el tablero de GitHub Projects | Julissa Girón | Captura de repostorio y GitHub Projects |
| Terminar de crear el tablero de actividades | Retraso en colocar las actividades en el tablero de GitHub Projects | Julissa Girón | Link de tablero crwado en poryectos |

6. Estado del proyecto esta semana

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Gestión y Onboarding | Gestión y Onboarding | Grupo constituido, roles asignados y canales creados exitosamente |
| Infraestructura inicial | Infraestructura inicial | Repositorio habilitado; listo para recibir los primeros archivos y código. |
| Planificación | Completado | tablero de tareas activo con el backlog inicial para la Semana 2. |

7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Redacción del Documento de Análisis de Riesgos y Superficie de Exposición. | Equipo / Dirige Julissa Girón | Fase 1 | Documento de Análisis de Riesgos en formato Word/PDF y subido a GitHub |
| Seguimiento al cumplimiento del cronograma y bitácoras semanales. | Julissa Girón | Fase 1 | Tablero actualizado y bitácoras consolidadas |

8. Aportes individuales verificables

| Integrante | Rol | Tarea técnica específica realizada | Componente / entregable afectado | Evidencia verificable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julissa Girón | Líder de Proyecto Jr. | Creación del repositorio, configuración del tablero de tareas y asignación de roles iniciales | Repositorio GitHub y Plan de Gestión de Fase 0 | Enlace al repositorio GitHub y captura del tablero Kanban | Entorno de trabajo colaborativo creado y operativo |

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

| Integrante | Tarea asignada | Estado | Observación del cumplimiento | Seguimiento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Julissa Girón | Creación de entorno de gestión y Onboarding del grupo. | Completado | Cumplimiento oportuno al 100% de las tareas de la Fase 0 | Mantener revisión del tablero dos veces por semana. |

10. Participación en documentos técnicos y entregables

| Integrante | Documento / entregable | Sección elaborada o corregida | Tipo de aporte | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Julissa Girón | Plan de Recursos Tecnológicos / README | Estructura inicial del proyecto, lista de integrantes y distribución de roles. | Redacción y consolidación | Commit inicial en GitHub y archivo README.md |

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

| Integrante | Tipo de prueba / configuración | Elemento intervenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Julissa Girón | Configuración de permisos de acceso | Repositorio GitHub de la asignatura | Permisos de colaborador otorgados a los 4 compañeros y al tutor | Captura de pantalla de la sección Collaborators |

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

| Integrante | Parte explicada o demostrada | Evidencia presentada | Nivel de dominio observado |
| --- | --- | --- | --- |

13. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Qué realizó | Dificultad técnica enfrentada | Cómo la resolvió | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julissa Girón | Líder de Proyecto Jr. | Coordiné al equipo SN-2, creé el repositorio y configuré el tablero de tareas. | Garantizar la confirmación fluida de accesos colaborativos de todo el grupo. | Asignando canales directos de comunicación e invitaciones explícitas por correo/GitHub | Guiar al equipo en la Fase 1 para el Análisis de Riesgos. |

14. Registro consolidado de evidencias

| No. | Descripción de la evidencia | Tipo | Responsable | Enlace / ruta / referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Repositorio inicial del proyecto en GitHub | Enlace Web | Julissa Girón | https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026 |
| E02 | Tablero Kanban de gestión de tareas | Enlace Web | Julissa Girón | Enlace a GitHub Projects https://github.com/users/Esme8906/projects/2 |
| E03 | Lista de colaboradores y permisos confirmados | Captura | Julissa Girón | Captura guardada en https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026/tree/main/Fase%200/Julissa/capturas_pruebas_documentos_configuraciones |
| E04 | Grupo de comunicación oficial del equipo confirmado | Captura | Julissa Girón | Captura guardada en https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026/tree/main/Fase%200/Julissa/capturas_pruebas_documentos_configuraciones |

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia :

Evidencia 1: E01  https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026

Evidencia 2 E02:  https://github.com/users/Esme8906/projects/2

Evidencia 3 E03:  https://github.com/Esme8906/Prototipo-de-seguridad-perimetral-WAF-ESIT-2026/tree/main/Fase%200/Julissa/capturas_pruebas_documentos_configuraciones

Evidencia 4 E04: