ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión íntegra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

| Fase: | Fase 1 |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | WAF Shield Cloud – Implementación de Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube |
| Equipo: | SN-2 |
| Tutor: | Carlos Guillermo Rodriguez |
| Ciclo: | 02-2026 |
| Semana No.: | 2 Fecha (inicio - fin): 5 de octubre al 11 de octubre 2026 |

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

| Campo | Registro de la semana |
| --- | --- |
| Integrantes presentes | Integrantes del equipo SN-2 que participaron en las actividades correspondientes a la Fase 1 del proyecto. |
| Roles activos | Líder de Proyecto Jr.; Ingeniero de Seguridad Cloud Jr.; Ingeniero de Infraestructura Jr.; Desarrollador Web Jr.; Analista QA / Seguridad Jr.; Documentador Jr. |
| Fase actual | Fase 1 – Análisis del entorno, riesgos y diseño de la solución. |
| Entregable objetivo | Identificación de riesgos, análisis de amenazas y elaboración de documentación inicial para apoyar el diseño de la solución WAF. |
| Acuerdos clave | Realizar los entregables asignados a cada integrante y mantener evidencia de los aportes realizados en el repositorio del proyecto. |
| Riesgos iniciales | La falta de una aplicación implementada limita el análisis detallado de riesgos, por lo que las actividades realizadas corresponden a una evaluación preliminar basada en el alcance del proyecto. |

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

| Actividad | Descripción técnica | Responsable | Evidencia verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de activos | Se identificaron los activos y componentes que formarán parte del entorno a proteger. | Edwin Gomez | Documento de análisis |
| Análisis de amenazas | Se identificaron amenazas relacionadas con aplicaciones web expuestas a internet. | Edwin Gomez | Matriz de riesgos |
| Elaboración de matriz de riesgos | Se desarrolló una matriz basada en OWASP para clasificar riesgos según impacto y probabilidad. | Edwin Gomez | Archivo Excel |
| Elaboración de documento técnico | Se redactó el análisis de riesgos y la estrategia de validación. | Edwin Gomez | Documento Word |
| Organización de evidencias | Se cargaron los entregables en la carpeta individual del repositorio. | Edwin Gomez | GitHub |

3. Herramientas y servicios utilizados

| Herramienta / servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Excel | Elaborar la matriz de riesgos. | Se utilizó para registrar y clasificar riesgos identificados. |
| Microsoft Word | Elaborar el análisis técnico. | Se utilizó para documentar los resultados obtenidos. |
| GitHub | Almacenar entregables y evidencias. | Permitió mantener la trazabilidad de los documentos generados. |

4. Problemas detectados y análisis

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Información limitada de la aplicación final | No permite realizar pruebas reales en esta fase. | La aplicación aún no ha sido implementada. | Documentación del proyecto |

5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de análisis preliminar de riesgos | Falta de información técnica detallada. | Edwin Gomez | Documento técnico |
| Desarrollo de matriz de riesgos | Necesidad de identificar amenazas iniciales. | Edwin Gomez | Matriz OWASP |

6. Estado del proyecto esta semana

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 – Análisis del entorno | En curso | Se completaron las actividades individuales asignadas al rol de Analista QA / Seguridad Jr. para el análisis inicial de riesgos. |
| Matriz de riesgos | Completado | Documento elaborado y cargado en el repositorio. |
| Análisis de amenazas | Completado | Riesgos identificados y documentados. |
| Documentación técnica | Completado | Documento generado y entregado. |

7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir criterios iniciales para validar la solución WAF | Analista QA / Seguridad Jr. | 1 – Diseño técnico | Lista de criterios de validación |
| Elaborar escenarios preliminares de tráfico permitido y sospechoso | Analista QA / Seguridad Jr. | 1 – Diseño técnico | Lista de escenarios de prueba |
| Preparar el borrador de la matriz de pruebas | Analista QA / Seguridad Jr. | 1 – Diseño técnico | Borrador de matriz de pruebas |
| Identificar los eventos que deberán revisarse en los registros del WAF | Analista QA / Seguridad Jr. | 1 – Diseño técnico | Lista de eventos y evidencias esperadas |
| Revisar que los riesgos identificados tengan un escenario de validación relacionado | Analista QA / Seguridad Jr. | 1 – Diseño técnico | Riesgos relacionados con escenarios de prueba |

8. Aportes individuales verificables

| Integrante | Rol | Tarea técnica específica realizada | Componente / entregable afectado | Evidencia verificable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edwin Gomez | Analista QA / Seguridad Jr. | Elaboración de matriz de riesgos basada en OWASP. | Matriz de Riesgos Fase 1 | Archivo Excel | Matriz elaborada y cargada en GitHub. |
| Edwin Gomez | Analista QA / Seguridad Jr. | Elaboración de análisis de riesgos y estrategia de validación. | Documento técnico Fase 1 | Archivo Word | Documento redactado y cargado en GitHub. |

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

| Integrante | Tarea asignada | Estado | Observación del cumplimiento | Seguimiento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edwin Gomez | Realizar análisis de riesgos y documentación técnica. | Cumplido | Se elaboraron y entregaron los documentos asignados al rol. | Continuar con las actividades de diseño técnico de la Fase 1 |

10. Participación en documentos técnicos y entregables

| Integrante | Documento / entregable | Sección elaborada o corregida | Tipo de aporte | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edwin Gomez | Análisis de Riesgos y Estrategia de Validación | Documento completo | Redacción técnica | Documento Word |
| Edwin Gomez | Matriz de Riesgos OWASP | Matriz completa | Análisis de riesgos | Archivo Excel |

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

| Integrante | Tipo de prueba / configuración | Elemento intervenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edwin Gomez | Análisis documental preliminar | Matriz de riesgos | Riesgos organizados según probabilidad e impacto | Matriz Riesgos OWASP 2025 WAF Shield Cloud Edwin Gomez.xlsx |

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

| Integrante | Parte explicada o demostrada | Evidencia presentada | Nivel de dominio observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Edwin Gomez | No aplica en la Entrega 1 | No aplica | No aplica |

13. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Qué realizó | Dificultad técnica enfrentada | Cómo la resolvió | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edwin Gomez | Analista QA / Seguridad Jr. | Realicé la identificación de amenazas y elaboré una matriz de riesgos para apoyar el análisis inicial del proyecto. También redacté un documento técnico que resume los riesgos identificados y su relación con la protección perimetral propuesta. | La principal dificultad fue analizar riesgos sin contar todavía con una aplicación implementada ni con una arquitectura definida. | Tomé como referencia el alcance del proyecto y los componentes que se espera proteger para elaborar una evaluación preliminar de riesgos. | Participar en la definición de escenarios de validación y apoyar las actividades relacionadas con la implementación y evaluación de la solución WAF. |

14. Registro consolidado de evidencias

| No. | Descripción de la evidencia | Tipo | Responsable | Enlace / ruta / referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Matriz de Riesgos OWASP elaborada para el proyecto. | Excel | Edwin Gomez | Archivo cargado en GitHub |
| E2 | Documento de análisis de riesgos y estrategia de validación. | Word | Edwin Gomez | Archivo cargado en GitHub |
| E3 | Captura de la matriz de riesgos. | Captura | Edwin Gomez | Evidencia adjunta |
| E4 | Captura del repositorio con los entregables cargados. | Captura | Edwin Gomez | Evidencia adjunta |

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia: Evidencias registradas por Edwin Eliseo Gomez Flores para la Entrega 1.

Evidencia 1 (E1): Matriz de Riesgos OWASP elaborada para el proyecto.

Evidencia 2 (E2): Documento de análisis de riesgos y estrategia de validación.

Evidencia 3 (E3): Captura de la matriz de riesgos.

Evidencia 4 (E4): Captura del repositorio con los entregables cargados.